[image: image1.png]


[image: image2.png]



       REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA         


                                                                                                                                                                       
    OPĆINA SIRAČ

              OPĆINSKO VIJEĆE








______________________________

KLASA: 363-05/25-01/2
URBROJ: 2103-17-01-26-3
Sirač, 08.06.2026.
Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Općine Sirač («Županijski glasnik» Službeni glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 08.06.2026. godine, donijelo je 
II.IZMJENE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu
Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 17/25, 07/26) u članku 1. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi mijenja se pod točka: 

	Tekuće i investicijsko uređenje društvenog doma Pakrani (835)
	Plan 2026.g
	Povećanje/smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	40.000,00   
	144.800,00   
	184.800,00   
	Opći prihodi i primici, šumski doprinos, pomoći državnog proračuna, rezultat

	Planirana sredstva u 2026.
	40.000,00   
	144.800,00   
	184.800,00   
	

	Troškovi građevinskih radova –  1. FAZA
	0,00   
	7.843,68   
	7.843,68   
	Opći prihodi i primici

	
	0,00   
	28.079,68   
	28.079,68   
	Šumski doprinos

	
	0,00   
	31.000,00   
	31.000,00   
	Pomoći državnog proračuna

	
	14.923,36   
	-14.923,36   
	0,00   
	Rezultat - pomoći

	
	25.076,64   
	0,00   
	25.076,64   
	Rezultat - šumski doprinos

	Troškovi nadzora - 1. FAZA
	0,00   
	2.400,00   
	2.400,00   
	Pomoći državnog proračuna

	Troškovi građevinskih radova - 2.FAZA 
	0,00   
	48.000,00   
	48.000,00   
	Šumski doprinos

	
	0,00   
	40.000,00   
	40.000,00   
	Pomoći državnog proračuna

	Troškovi nadzora - 1. FAZA
	0,00   
	2.400,00   
	2.400,00   
	


Rekonstrukcija Društvenog doma u Pakranima I. faza

Projektom će se obnoviti derutna zgrada bivše škole ukupne korisne površine oko 140 m², uključujući rekonstrukciju krovišta (270 m²), stropne konstrukcije (155 m²) te unutarnjih podnih i zidnih površina. Bit će izvedena nova krovna i stropna konstrukcija, pokrov, limarija i pripadajući građevinski radovi, čime se objekt dovodi u sigurno i funkcionalno stanje za daljnje uređenje i korištenje kao društveni dom.
Uređenje društvenog doma Pakrani – faza II

Izvodi se nova vodovodna i kanalizacijska mreža na objektu, novo vodomjerno okno te sabirna jama zapremnine 20 m³, čime se objekt spaja na sustav komunalne infrastrukture u punoj funkciji. Uređuju se nove pristupne površine oko objekta, dok se na zgradi provodi energetska obnova fasade na ukupno 413 m², što doprinosi smanjenju potrošnje energije i poboljšanju ukupne kvalitete javne infrastrukture.
	Rekonstrukcija Društvenog doma Miljanovac (835)
	Plan 2026.g
	Povećanje/smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	2.500,00   
	4.313,00   
	6.813,00   
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2026.
	2.500,00   
	4.313,00   
	6.813,00   
	

	Troškovi građevinskih radova 
	2.500,00   
	0,00   
	2.500,00   
	

	Troškovi projektne dokumentacije
	0,00   
	4.313,00   
	4.313,00   
	

	
	
	
	
	
	


Planira se izmijenit projektna dokumentacija za Društveni dom Miljanovac za izmjenu građevinske dozvole i ujedno prilagođavanje projektne dokumentacije smjernicama Fonda za zaštitu okoliša (energetska obnova) i novog Zakona o gradnji. 
	Njemačko - austrijska spomen kuća (956, 957,914)
	Plan 2026.g
	Povećanje/smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	47.900,00   
	42.030,00   
	89.930,00   
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode

	Planirana sredstva u 2026.
	47.900,00   
	42.030,00   
	89.930,00   
	

	Uređenje prostora - hortikultura
	2.000,00   
	2.000,00   
	2.000,00   
	

	Usluge čišćenja
	2.000,00   
	2.000,00   
	2.000,00   
	

	Završni troškovi građenja  i uređenja (nadstrešnica, bunar i dr) 
	43.900,00   
	42.030,00   
	85.930,00   
	


Projekt izgradnje i uređenja Spomen kuće se privodi kraju no u 2026.g još je potrebno obaviti završne radove uređenja i opremanja.
	Dječje igralište Kip (937)
	Plan 2026.g
	Povećanje/smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	4.880,00   
	29.885,00   
	34.735,00   
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode, Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2026.
	4.880,00   
	29.855,00   
	34.735,00   
	

	Sportska oprema
	4.000,00   
	14.757,00   
	18.757,00   
	

	
	0,00   
	14.353,00   
	14.353,00   
	

	Projektna dokumentacija
	880,00   
	-5,00   
	875,00   
	Opći prihodi i primici

	Trajna ploča 
	0,00   
	125,00   
	125,00   
	

	Troškovi nadzora
	0,00   
	625,00   
	625,00   
	


Projektom se planira urediti i opremiti dječje igralište na k.č. 57/1 k.o. Kip u Siraču. Projekt obuhvaća radove na ugradnji gumene podloge te nabavi i postavljanju opreme i igrala (kućica sa dvostrukom ljuljačkom, klackalica, vrtuljak s klupom, penjalica te ljuljalica na opruzi).
Članak 2.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 17/25, 07/26) u članku 1. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.2. Nogostupi i ceste mijenja se pod točka: 

	Rekonstrukcija ulice Ruđera Boškovića (kč.br. 2376)
	Plan 2026.g
	Povećanje/
smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	25.000,00   
	22.000,00   
	47.000,00   
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode, Šumski doprinos, RS Mineralne sirovine

	Planirana sredstva u 2026.
	25.000,00   
	22.000,00   
	47.000,00   
	

	Troškovi građevinskih radova
	25.000,00   
	-1.000,00   
	24.000,00   
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode

	
	0,00   
	21.000,00   
	21.000,00   
	Šumski doprinos

	Trošak nadzora
	0,00   
	2.000,00   
	2.000,00   
	RS Mineralne sirovine


	Rekonstrukcija ulice Augusta Šenoe (939, 969)
	Plan 2026.g
	Povećanje/
smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	20.000,00   
	17.500,00   
	37.500,00   
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode, RS Mineralne sirovine

	Planirana sredstva u 20256.
	20.000,00   
	17.500,00   
	37.500,00   
	

	Troškovi građevinskih radova
	13.000,00   
	-6.000,00   
	7.000,00   
	RS Mineralne sirovine

	
	7.000,00   
	17.000,00   
	24.000,00   
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode

	
	0,00
	5.000,00
	5.000,00
	Šumski doprinos

	Trošak nadzora
	0,00   
	1.500,00   
	1.500,00   
	RS Mineralne sirovine


	Rekonstrukcija ulice Ljudevita Gaja (940, 970)
	Plan 2026.g
	Povećanje/

smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	25.000,00   
	20.000,00   
	45.000,00   
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode, RS Mineralne sirovine

	Planirana sredstva u 20256.
	25.000,00   
	20.000,00   
	45.000,00   
	

	Troškovi građevinskih radova
	25.000,00   
	-79,69   
	24.920,31   
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode

	
	0,00   
	18.079,69   
	18.079,69   
	Šumski doprinos

	Trošak nadzora
	0,00   
	2.000,00   
	2.000,00   
	RS Mineralne sirovine


Provedbom projekta obnovit će se ukupno 1.350 m² kolničke površine na trima dionicama lokalnih cesta u Siraču. Rezultat projekta bit će modernizirana, sigurnija i funkcionalna prometna infrastruktura, s novim asfaltom, uređenom podlogom i obnovljenim bankinama na svim obuhvaćenim dionicama.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u «Županijskom glasniku» Službenom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na internet stranici Općine Sirač. 

 Predsjednik Općinskog Vijeća:
                   






______________________________








Tomislav Petrušić, univ.spec.admin.sanit.

SPECIFIKACIJA
	Opis
	Plan 2026.g
	Povećanje/

smanjenje
	Novi plan 2026.g
	Izvori financiranja

	Tekuće i investicijsko uređenje društvenog doma Pakrani
	40.000,00   
	144.800,00   
	184.800,00   
	Opći prihodi i primici, pomoći

	Rekonstrukcija Društvenog doma Miljanovac (835)
	2.500,00
	4.313,00
	6.813,00
	Opći prihodi i primici

	Njemačko - austrijska spomen kuća    
	47.900,00
	42.030,00
	89.930,00
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode

	Dječje igralište Kip 
	4.880,00
	29.885,00
	34.735,00
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode, Opći prihodi i primici

	Rekonstrukcija ulice Ruđera Boškovića (kč.br. 2376)
	25.000,00
	22.000,00
	47.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode, Šumski doprinos, RS Mineralne sirovine

	Rekonstrukcija ulice Augusta Šenoe (939, 969)
	20.000,00
	17.500,00
	37.500,00
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode, RS Mineralne sirovine

	Rekonstrukcija ulice Ljudevita Gaja (940, 970)
	25.000,00
	20.000,00
	45.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode, RS Mineralne sirovine

	Ukupno
	165.280,00   
	280.528,00   
	445.778,00   
	 


PAGE  
3

